# AI出版プロデューサー / Life Book Navigator

全体設計書 v2

出力: docs/LifeBookNavigator_全体設計書_2.docx

# 目次

Life Book Navigator 全体設計書

0. サービス名について

1. サービスコンセプト

2. ターゲット

3. サービスの核心思想

3-2. まさしおさん自身のストーリー

4. サブスク継続の柱

5. プラン・オプション設計（確定版）

モニター期間（最初の3〜5名）

正式サービス

モニター期間と正式募集の差別化

6. サービス全体の構造

フェーズ設計

7. 全体フロー（循環設計）

二層循環の意味

8. 本の研究会（月次Zoom）

概要

毎月の流れ（60分）

ツールへのフィードバックループ

8-2. 夢語り会（月次Zoom・別枠）

概要

ローテーション設計

毎月の流れ（60分）

会員数と発表頻度の目安

9. 相互応援の仕組み

夢を語ることで自然に応援が生まれる

①相互レビューの文化

②出版報告→応援投稿の連鎖

③実績の可視化（Slack）

10. STEP0：著者プロファイル

概要

重要な設計制約

画面フロー

入力

処理

出力（共通フォーマット）

各STEPへの注入方式

更新タイミング

Difyプロンプト改修ポイント

保存

11. STEPの全体構成

【著者の核】

【書籍プロファイル確立フェーズ】

【企画設計】

【執筆設計】

【販売準備】

【出版後プロモーション】

【改善・次回作】

【独立機能（番号外）】

12. シリーズ設計レイヤー

13. 月次トレンドレポート

14. デザイン系機能の方針

14-2. 初期展開ロードマップ

フェーズ0：今すぐ（5月）

フェーズ1：モニター期間（3〜6か月）

フェーズ2：追加モニター募集

フェーズ3：正式サービス展開

受講生別対応方針

15. 導線設計（コンテンツ → サブスク）

16. 将来構想：AIアプリ開発パッケージ

17. 実装優先順位

Phase 1：基盤の完成（最優先）

Phase 2：循環ループの完成

Phase 3：販売準備系の追加（縮小）

Phase 4：将来構想（MVP外）

合計工数イメージ

並行作業の可能性

18. Claude Codeへの引き継ぎ事項

現状の技術スタック

実装の現状

進行中の作業：C案 Phase 1（2日プラン）

Phase 1着手時の指示文（次セッション用）

実装上の注意点

Phase 2以降の作業

19. プレゼント特典の運用方針

方針

理由

ツール側で対応する箇所

影響を受けない既存設計

# Life Book Navigator 全体設計書

作成日：2026年5月5日

更新日：2026年5月6日

## 0. サービス名について

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サービス・コミュニティ名 | Life Book Navigator |
| ツール名 | AI出版プロデューサー（変更なし） |

ツールはあくまで手段。サービス・コミュニティの名前をLife Book Navigatorとして、上位概念を刷新する。

## 1. サービスコンセプト

「本を書くことで自分の使命を見つけ、それを事業にする」

自分の夢を追求したい人が集まる場。

押し売りなし・強制なし。ナビゲーターが道を示し、歩くのは本人。

## 2. ターゲット

自分の夢・使命・コアを見つけたい人。

本を書くことを通じて自己実現を目指す人。

（事業者・副業者に限らない）

## 3. サービスの核心思想

「AIは材料を出す、判断は人が行う」

「答えを教えるのではなく、一緒に探す」

【Life Book Navigatorの循環設計】

夢を語る
　↓
本を書きながらコアを見つける
　↓
発信→読者反応でコアを検証する
　↓
仲間に自然に応援される
　↓
自分らしいサービスを作る
　↓
また新しい夢へ

## 3-2. まさしおさん自身のストーリー

このサービスはまさしおさん自身が歩んだ道そのもの。

本を15冊以上書いた
　↓
書く中でAI出版プロデューサーという使命が見えてきた
　↓
今、同じ道を歩む人をナビゲートする側にいる

これが最初の・最大の実績であり、サービスの説得力の源泉。

## 4. サブスク継続の柱

| 柱 | 継続理由の強さ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| パーソナライズ（STEP0） | ★★★ | 使うほど自分専用の資産になる |
| 夢を語る・コアを見つける旅 | ★★★ | 半年〜3年かけて自分の使命が見えてくる |
| 本の研究会（月次Zoom） | ★★ | ベストセラー分析＋企画フィードバック |
| 相互応援の文化 | ★★ | 夢を知る仲間が自然に応援し合う |
| 月次トレンドレポート | ★★ | 毎月届く新鮮な市場情報 |
| ツール（STEP全体） | ★★ | 制作・出版後フロー一式 |

## 5. プラン・オプション設計（確定版）

### モニター期間（最初の3〜5名）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 価格 | 月980〜1,980円 |
| 期間 | 3〜6か月 |
| 対象 | 一期生・二期生からの招待 |
| 条件 | 出版完了・感想提供 |
| 目的 | 成功事例を作る・サービスを育てる |
| サポート | 適宜サポート（実績作りに集中） — 添削サービスは正式募集後に提供 |

### 正式サービス

| 項目 | スタンダード | ①個別相談会付き | ②X運用サポート付き | ①②両方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月額 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| ツール全STEP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| コミュニティ（Slack） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 本の研究会（月次Zoom） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 月次トレンドレポート | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 添削サービス（月2回まで） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 個別相談（月2回） | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| X運用サポート（ここまるさん担当） | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |

※添削サービス：スタンダードプランの基本特典。月2回までユーザーの出力（タイトル／目次／章構成／本文等）を運営者が添削してフィードバックする。AI生成の品質を一段階引き上げる役割。

※個別相談は「添削」ではなく「夢・コアを一緒に言語化するナビゲーション」として提供。

※X運用サポートは「フォロワーを増やす」ではなく「夢を発信する・自分らしいXを作る」方向で提供。ここまるさんと別途方向性を合わせる必要あり。

### モニター期間と正式募集の差別化

| 観点 | モニター期間 | 正式募集（スタンダード以上） |
| --- | --- | --- |
| ツール機能 | 全機能利用可 | 全機能利用可 |
| 添削サービス | ❌（実績作り重視） | ✅ 月2回まで |
| サポート | 適宜（個別対応） | 体系化されたサポート |
| 価格 | 月980〜1,980円 | 月5,000円〜 |
| 目的（運営側） | 成功事例構築・サービス育成 | 収益化・体系運用 |

## 6. サービス全体の構造

【フロントエンド】
本・Udemyコース
　↓
【ミドルエンド】
Life Book Navigator（サブスク）
　スタンダード：月5,000円
　①個別相談会付き：月10,000円
　②X運用サポート付き：月10,000円
　①②両方：月15,000円
　期間：半年〜3年（コアが見えるまで）
　↓
【バックエンド】
AIアプリ開発パッケージ（別サービス）
　コアが見えた人へのサービス立ち上げ支援
　LP・メルマガ動線・本・Udemy・AIアプリ開発
　料金：別途設計
　↓
【卒業後】
アルムナイコミュニティ
　卒業生が成功事例として繋がり続ける場

### フェーズ設計

【フェーズ1：自己発見】半年〜数年
　本を書きながら使命・コアを探す
　↓
【フェーズ2：発信・検証】
　本を起点に発信する
　読者の反応からコアを確認する
　↓
【フェーズ3：サービス化】別サービスへ
　コアが見えてきた人にAIアプリ開発支援

## 7. 全体フロー（循環設計）

二層プロファイル（著者プロファイル × 書籍プロファイル）による循環構造。

┌──────────────────────────────────────┐
│ STEP0  著者プロファイル作成・更新     │ ← 全STEPに自動注入
└────────────┬─────────────────────────┘
             ↓
┌────────────────────────────┐
│ STEP1  書籍プロファイル草案  │
│        ↓                   │
│ STEP2  書籍プロファイル確定  │
│        （確定版を直接編集）  │
└────────────┬───────────────┘
             ↓
┌────────────────────────────────────────┐
│ STEP3〜9  制作（エピソード→本文→説明文）│
│ STEP12   出版後プロモーション（X投稿）  │
└────────────┬───────────────────────────┘
             ↓
┌──────────────────────────────────┐
│ STEP13  出版状況分析（Keepa活用） │
└────────────┬─────────────────────┘
             ↓
┌──────────────────────────────────────────┐
│ STEP15  次回作構想                        │
│   ・候補方向性 → 新書籍プロファイル草案    │
│   ・著者プロファイル更新案                │
└────────┬─────────────────────┬───────────┘
         ↓                     ↓
   ┌──────────────┐     ┌─────────────────┐
   │ 新規プロジェクト │     │ 著者プロファイル │
   │ → STEP1へ      │     │ 更新 → STEP0へ │
   └──────────────┘     └─────────────────┘
   （書籍ごとに循環）        （著者の核は累積進化）

### 二層循環の意味

書籍プロファイルは本ごとにリセット → 各本が固有のポジションを持つ

著者プロファイルは累積進化 → 出版を重ねるほど核が強化される

ユーザは「使うほど自分専用」の体験を、二層構造で実感する

## 8. 本の研究会（月次Zoom）

### 概要

まさしおさんの商業出版・Kindle15冊以上の経験を活かした研究会。

「なぜ売れるか」の分析を通じて、自分の本・コアを磨く場。

研究会での気づきがツールのプロンプト改善に還元される。

### 毎月の流れ（60分）

事前（Slack）
　今月の分析対象本を告知
　参加者が各自で読んでくる
　↓
当日（Zoom・60分）
　①今月のベストセラー分析（20分）
　　・なぜ売れたか・タイトル・表紙・説明文・レビュー分析
　②参加者の企画・進捗フィードバック（30分）
　③来月の予告（10分）
　↓
事後（Slack）
　まとめ投稿・気づきのシェア

### ツールへのフィードバックループ

研究会での気づき
　↓
DifyプロンプトをSTEP1・2・5などに反映
　↓
ツールの精度が上がる
　↓
会員のアウトプット品質が向上

## 8-2. 夢語り会（月次Zoom・別枠）

### 概要

研究会とは別に設ける「対話の場」。

夢・進捗・気づきを語り合うことでコアを深め、仲間との繋がりを作る。

研究会：スキルを磨く場
夢語り会：コアを深める・仲間と繋がる場

### ローテーション設計

入会
　↓
発表順リストに自動追加
　↓
順番が来たら1か月前にSlackで通知
　↓
発表（夢・進捗・気づきを15分語る）
　↓
リストの最後尾に戻る
　↓
また順番が来るまで応援側に回る

### 毎月の流れ（60分）

①発表者が「今の夢・書いている本・気づき」を語る（15分×2名）
②参加者からの質問・応援コメント（15分）
③全員で今月の一言シェア（15分）
　↓
事後（Slack）
発表者への応援メッセージを投稿

### 会員数と発表頻度の目安

| 会員数 | 発表頻度 |
| --- | --- |
| 5名 | 5か月に1回 |
| 10名 | 10か月に1回 |
| 20名以上 | 月2回開催またはグループ分けを検討 |

## 9. 相互応援の仕組み

強制にせず「やりたくなる仕組み」として設計する。

### 夢を語ることで自然に応援が生まれる

入会時：Slackで自分の夢を語る
　↓
メンバー全員が夢を知っている
　↓
「あの人の夢を応援したい」という気持ちが生まれる
　↓
本が出版されたときに自然に応援したくなる

### ①相互レビューの文化

出版したらSlackで報告 → メンバーがAmazonレビューを書く

まさしおさんが率先してレビューを書く文化を作る

### ②出版報告→応援投稿の連鎖

X投稿でメンバーの本を紹介し合う

STEP13に「メンバーの本を紹介するX投稿文生成」を追加

### ③実績の可視化（Slack）

今月出版した人

レビュー数が増えた人

「夢に向かって進んでいる人」の紹介

## 10. STEP0：著者プロファイル

### 概要

著者の核（ジャンル横断で安定する軸）を抽出・保持するための機能。生成された著者プロファイルはSTEP1〜STEP14のすべてに自動注入される。

これは「書籍プロファイル」（STEP1〜2で本ごとに確立される、書籍固有の設計）と対をなす概念。両者の二層構造によって、シリーズ展開しても著者の核がブレず、かつ各書籍が固有の市場ポジションを持てる設計とする。

### 重要な設計制約

書籍の主題そのものは抽出しない。ジャンル横断で通用する軸のみを抽出する。

過去の書籍を入力素材にすると、LLMはどうしても「その書籍に書かれた内容」を専門領域や思想として抽出しようとする。これを防ぐため、プロンプトで以下を明示する：

専門領域・強み：書籍の主題ではなく、著者が他ジャンルの本を書いても通底する軸

思想・価値観：書籍内で語られた主張ではなく、書き方・選び方に滲む価値観

ターゲット読者像は STEP0 では抽出しない（書籍ごとに変わるため、STEP1 で本ごとに決める）

「読者の成長ストーリー」も STEP0 では抽出しない（書籍シリーズ単位で本ごとに決める）

### 画面フロー

書籍ファイル / Note・X投稿 / プロフィール文 / 既存プロファイル を貼付
　↓
LLM が5項目を抽出して著者プロファイルを生成
　↓
「プロファイルを保存」→ メインメニューへ

### 入力

| 入力欄 | 内容 | 任意/必須 |
| --- | --- | --- |
| 書籍ファイル × 3枠 | .txt .md .pdf .docx（ブラウザ側で抽出） | 任意 |
| Note・X投稿記事 | テキスト貼り付け | 任意 |
| プロフィール・著者ページ | テキスト貼り付け | 任意 |
| 既存プロファイル | 5000字（更新時のみ・進化型更新用） | 任意 |

※ いずれか1つ以上は必要

### 処理

ブラウザ側でファイルから本文抽出（pdfjs-dist + mammoth）

全テキストを統合してDifyへ送信

LLM が5項目を抽出して著者プロファイルを生成

### 出力（共通フォーマット）

【著者プロファイル】

■ 専門領域・強み
（ジャンル横断で通底する軸）

■ 思想・価値観
（書き方に滲む価値観）

■ 文体・フレーズ
（特徴的な表現・口調）

■ 実績・経歴サマリー
（出版実績・キャリア）

■ 著者の発信スタンス
（書籍ジャンルを超えて一貫した姿勢／立ち位置）

旧版からの変更点（重要）：
- 「ターゲット読者像」項目を削除 → 書籍ごとに変わるため STEP1（書籍プロファイル草案）で決める
- 「ブランドコンセプト・シリーズ方針」→「著者の発信スタンス」に変更（読者の成長ストーリーは削除）
- 6項目 → 5項目構成に整理

理由：旧版では著者プロファイルに「書籍に依存する内容（ターゲット・成長ストーリー）」が混入し、
STEP1 以降の書籍プロファイル設計の自由度を奪っていた。著者プロファイルは「書籍を超えて普遍的な
著者の特性」だけに絞ることで、本ごとに自由にターゲット・コンセプトを設計できる。

### 各STEPへの注入方式

著者プロファイルは全STEPに自動注入。書籍プロファイル（STEP1〜2で生成）はSTEP3以降に注入。

注入マトリクス（全STEP）

| STEP | 機能 | 著者プロファイル注入項目 | 書籍プロファイル | その他の自動転記 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 著者プロファイル生成 | （生成する側） | （まだ存在しない） | 入力：書籍／Note・X投稿／プロフィール／既存プロファイル |
| 1 | テーマ発見→書籍プロファイル草案 | 専門領域・強み／著者の発信スタンス | （新規生成） | なし |
| 2 | 市場検証→書籍プロファイル確定 | 全項目 | 草案 | なし |
| 3 | エピソードインタビュー | 実績・経歴／専門領域・強み | 確定版 | なし |
| 4 | タイトル・サブタイトル | 著者の発信スタンス／文体・フレーズ | 確定版 | STEP3出力 |
| 5 | 目次作成（章構造＋節） | 思想・価値観 | 確定版 | STEP3出力 |
| 6 | 章構成作成 | 思想・価値観 | 確定版 | STEP5,3出力 |
| 7 | 詳細プロット作成 | 思想・価値観 | 確定版 | STEP6出力 |
| 8 | 本文作成 | 文体・フレーズ／思想・価値観 | 確定版 | STEP7出力 |
| 9 | Amazon説明文 | 著者の発信スタンス／実績・経歴 | 確定版 | STEP3,4,6出力 |
| 10 | A+コンテンツ | （計画から削除：実装しない） | — | — |
| 11 | プレゼント企画 | （計画から削除：サブスク特典として手動運用） | — | — |
| 12 | X投稿 | 文体・フレーズ／著者の発信スタンス | 確定版（ターゲット読者像はSTEP1由来） | STEP9出力／プレゼント情報（ユーザー手動入力・任意） |
| 13 | 出版状況分析 | 改善提案部のみ：著者の発信スタンス | 改善提案部のみ：完成本 | Keepa取得＋手動KDP |
| 14 | 次回作構想 | 全項目 | 完成本 | STEP13出力 |

Difyプロンプトへの追加方法：

各STEPのプロンプト冒頭に以下を追加：

以下は著者プロファイルです。このプロファイルを踏まえて出力してください。
{author_profile}  ← 該当項目のみ注入

書籍プロファイル（STEP3以降）：
{work_profile}    ← 全文注入

ポータル側の対応：

各STEPの入力欄に「著者プロファイル／書籍プロファイルを自動転記」ボタンを追加

STEP3以降では「📎 自動転記される参照情報」パネルで実際にAIに渡される内容を全文確認できる（折りたたみ式）

STEP8（本文作成）の「著者の過去の執筆データ」欄はUIから非表示（著者プロファイルの「文体・フレーズ」で代替）

### 更新タイミング

STEP14完了後：「著者プロファイルを更新しますか？」確認ダイアログ → 反映するならSTEP0へ戻る（セクション7の循環ループ）

任意のタイミング：メニューからSTEP0にアクセスして既存プロファイルを更新

### Difyプロンプト改修ポイント

現状のプロンプトに「主題抽出を禁じる制約」を明示的に追加する：

【重要な制約】
- 書籍の主題そのものは「専門領域・強み」「思想・価値観」に書かないこと。
- 「資料作成」「Kindle出版」など特定の本のテーマではなく、
  著者が他ジャンルの本を書いても通底する**抽象化された軸**を抽出すること。
- 例：書籍に「ChatGPT × 資料作成」と書いてあっても、
  抽出すべきは「実務スキルの体系化と再現性の追求」のような上位概念。

- 入力素材の中に Note・X投稿・プロフィール文がある場合、
  それらは書籍より**著者本人の汎用的な価値観**を映しやすいので、
  書籍とのバランスを意識して抽出すること。

### 保存

localStorage キー：aipub:author_profile

プロジェクト横断で共有（複数の本で同じ著者プロファイルを参照）

## 11. STEPの全体構成

設計書本版では、STEP数は全15ステップ（STEP0 + STEP1〜STEP14）となる。

STEP3 廃止の経緯（2026-05改修）：

旧STEP3（読者・価値設計）は STEP2 確定版（書籍プロファイル）と内容がほぼ重複していたため廃止。STEP3 で生成していた章構造ブロックは新STEP5（目次作成）に統合し、章タイトル＋節見出しを一気通貫で生成する設計に変更。これにより STEP数 が 16→15 に減少し、書籍プロファイル確定版が真の単一情報源となった。

### 【著者の核】

| STEP | 機能 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| STEP0 | 著者プロファイル | 実装済（プロンプト改修要） |

STEP0の詳細：

著者がジャンル横断で持つ「核」を抽出する機能

入力：書籍ファイル（最大3冊・任意）／Note・X投稿／プロフィール／既存プロファイル

出力：5項目の著者プロファイル（専門領域・強み／思想・価値観／文体・フレーズ／実績・経歴サマリー／著者の発信スタンス）

旧版にあった「ターゲット読者像」「ブランドコンセプト・シリーズ方針（読者の成長ストーリー含む）」は 書籍ごとに変わるため STEP0 では生成しない。STEP1（書籍プロファイル草案）で本ごとに決める設計に変更（2026-05改修）。

全STEP（1〜15）に自動注入される基盤データ

STEP14完了後に「進化型更新」が可能（既存プロファイルを下敷きに新素材で再生成）

詳細はセクション10を参照

### 【書籍プロファイル確立フェーズ】

| STEP | 機能 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| STEP1 | テーマ発見 → 書籍プロファイル草案 | 大幅再設計 |
| STEP2 | 市場検証（3軸検索） → 書籍プロファイル確定 | 大幅再設計 |

STEP1→STEP2 のフロー（他STEPと同じ「入力→実行→出力→編集→保存」型）：

STEP2 で書籍プロファイル確定版が生成される。ユーザーは確定版テキストを直接編集し、保存する

市場検証結果（市場像・需要診断・勝率診断）は参考情報として確定版の下に表示

STEP1↔STEP2 の循環ループは廃止し、STEP3 以降が参照するのは「STEP2 で保存された確定版」のみ

ユーザーが書籍プロファイルの方向性を大きく見直したい場合は、STEP1 に戻って入力を書き換えて再生成できるが、これはオプション操作（必須ではない）

STEP3に進むと書籍プロファイルはロック（警告付きで解除可）

### 【企画設計】

| STEP | 機能 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| STEP3 | エピソードインタビュー | 既存（旧STEP4・書籍プロファイルから読者像把握→質問1直行に変更） |
| STEP4 | タイトル・サブタイトル | 既存（旧STEP5・theme_output 入力廃止） |

### 【執筆設計】

| STEP | 機能 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| STEP5 | 目次作成（章構造＋節見出し） | 拡張（旧STEP6・blueprint 入力廃止＋章構造生成ロジック内蔵） |
| STEP6 | 章構成作成 | 既存（旧STEP7・blueprint 入力廃止） |
| STEP7 | 詳細プロット作成 | 既存（旧STEP8・番号繰り上げのみ） |
| STEP8 | 本文作成 | 既存（旧STEP9・past_writing_data欄を非表示） |

### 【販売準備】

| STEP | 機能 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| STEP9 | Amazon説明文作成 | 既存（旧STEP10・reader_value_design 入力廃止） |
| STEP10 | A+コンテンツ テキスト生成 | 計画から削除（中途半端な機能になるため実装しない） |
| STEP11 | プレゼント企画 | 計画から削除（サブスク会員特典として手動配布する運用に変更） |

方針転換メモ: A+コンテンツとプレゼント企画は当初Phase 3で実装予定だったが、
A+コンテンツは「画像はCanvaで別途・テキストだけ自動生成」という中途半端な
切り出しになるため計画から外した。プレゼント企画はサブスクサービス
「Life Book Navigator」の会員特典として、運営者が手動で作成・配布する運用に
変更（プレゼントが豪華であるほど本の販促力が高まるため、サービス側の差別化要素
として位置付ける）。詳細は本書末尾の「プレゼント特典の運用方針」セクション参照。

### 【出版後プロモーション】

| STEP | 機能 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| STEP12 | X投稿生成 | 新規実装（旧STEP13） |

STEP12の詳細：

タイミング別配分（出版前／出版直後／出版後）でX投稿20〜30本を生成

文字数オプション（短文140字／標準280字／長文Premium向け）

「推奨投稿日」も出力に含める

プレゼント情報入力欄（任意・ユーザー手動入力）：

present_name: プレゼント名（例「読者特典PDF：自分軸ワークブック」）

present_description: プレゼント内容（30〜100字）

present_delivery_method: 受け取り方法（例「Life Book Navigator会員ページから」）

present_deadline: 配布期限（任意）

プレゼント情報が入力されていれば、X投稿の中に自然に告知投稿文（予告・配布・締切の3本構成）を組み込む

入力が空欄なら、通常の本書紹介投稿のみを生成（プレゼント関連投稿は出さない）

※STEP11への依存は廃止（STEP11は計画から削除のため）。プレゼントはサブスク会員特典として手動配布される前提

### 【改善・次回作】

| STEP | 機能 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| STEP13 | 出版状況分析（Keepa活用） | 新規実装（旧STEP14） |
| STEP14 | 次回作構想 → STEP0/STEP1接続 | 新規実装（旧STEP15） |

STEP13の詳細：

入力：ASIN（必須・Keepaから自動取得）、KDP手動データ（売上・KU既読）、キャンペーン記述

Keepa取得項目：ランキング推移／レビュー／平均評価／価格推移

出力：客観分析（ランキング・レビュー動向・価格戦略の影響）／改善提案（タイトル・説明文・価格・施策）／STEP14への引き継ぎ事項

改善提案セクションでは著者プロファイル・書籍プロファイルを参照（客観分析セクションでは中立）

STEP14の詳細：

入力：STEP13の分析結果（自動転記）、振り返りコメント（任意）、次回作の方向性選択（複数選択可）

出力：次回作の候補方向性3〜5案（各候補に書籍プロファイル草案）／著者プロファイル更新案

完了後の選択肢：

候補から選んで新規プロジェクト開始（書籍プロファイル草案がSTEP1の入力に転記）

著者プロファイル更新案を反映（STEP0のlocalStorageを更新）

これにより設計書セクション7「全体フロー（循環設計）」の循環ループが具体化される

### 【独立機能（番号外）】

書籍とは独立したタイミングで使う支援機能。

| 機能 | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 月次トレンドレポート | セクション13参照 | 設計のみ |

## 12. シリーズ設計レイヤー

現時点では、シリーズ設計のうち「著者ブランドの一貫性」は著者プロファイル（STEP0）の「著者の発信スタンス」項目で担う。本ごとのテーマ・読者像・成長ストーリーは書籍プロファイル（STEP1〜2）で決める。

二層プロファイル構造の導入により、シリーズ全体の安定軸は 著者プロファイルが担う（出版を重ねるごとに累積進化）、各書籍の固有設計は 書籍プロファイルが担う（STEP1〜2で本ごとに確立）、という形で暗黙的にシリーズ設計が機能する。

将来的に以下のSTEPを独立追加予定（実装優先順位 Phase 4）。

| STEP | 機能 |
| --- | --- |
| STEP-S1 | シリーズコンセプト設計（専門領域定義・読者の成長ストーリー設計） |
| STEP-S2 | 刊行ロードマップ作成（冊数・順番・間隔・各冊のポジショニング） |
| STEP-S3 | シリーズ間整合性チェック（既存本との矛盾確認・次を買いたくなる導線設計） |

## 13. 月次トレンドレポート

毎月定期的に提供する「今月の出版戦略レポート」。

【○月の出版トレンドレポート】

■ 今月注目テーマ
■ Kindle市場動向
■ あなたの次回作への提案（テーマ案・タイトル案）
■ 今月のX発信プラン

## 14. デザイン系機能の方針

現時点では実装しない。

| 機能 | 判断 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 表紙自動生成 | 保留 | 日本語テキスト描画の品質が実用水準に達していない |
| A+コンテンツ画像 | 保留 | 同上 |
| Canvaテンプレート提供 | 検討 | 受講生が仕上げる設計として別途用意 |

## 14-2. 初期展開ロードマップ

### フェーズ0：今すぐ（5月）

・5/8 平川さんヒアリング実施
・松山さんの出版サポート（5月末目標）
・ToMoさん・はまちゃんさんへのフォローアップ（5/12〜14）
・本の執筆開始（並行）
・Claude Codeでツール改修（並行）

### フェーズ1：モニター期間（3〜6か月）

対象：一期生・二期生（最大4名）
料金：
　・平川さん：1冊目完成まで無料 → 2冊目からモニター月980円
　・その他：モニター月980〜1,980円
　・松山さん：出版完了後3か月無料 → 正式サービスへ

やること：
　・出版完了を全力サポート
　・成功事例を作る
　・夢語り会・研究会の運営を試験的に開始
　・本の執筆を進める

### フェーズ2：追加モニター募集

タイミング：本が完成したら
方法：本からの誘導導線
条件：成功事例が1つ以上あること
人数：5〜10名に拡大

### フェーズ3：正式サービス展開

タイミング：成功事例が揃ったら
料金：月5,000円（スタンダード）
集客：本・Udemyコース・成功事例LPで展開

## 受講生別対応方針

| 受講生 | 現状 | 対応 | 料金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平川さん（一期生） | 1冊目未完了 | ヒアリング後サポート開始 | 1冊目：無料 → 2冊目：月980円 |
| ToMoさん（一期生） | 出版済み | フォローアップ待ち（5/12〜） | 月980円でモニター招待 |
| はまちゃんさん（一期生） | 状況不明 | フォローアップ待ち（5/12〜） | 月980円でモニター招待 |
| 松山さん（二期生） | 出版サポート中（5月末） | 出版完了後にLife Book Navigator招待 | 3か月無料 → 月5,000円 |

## 15. 導線設計（コンテンツ → サブスク）

本・Udemyコース
（「AIで自分のサービスを作る」「本を書いて使命を見つける」等）
　↓
無料体験（STEP1〜3のみ開放）
　↓
1か月無料トライアル（全機能）
　↓
モニター（月980〜1,980円）または
スタンダード（月額5,000円）契約
　↓
必要に応じてオプション追加
　↓
コアが見えてきたらAIアプリ開発パッケージへ

## 16. 将来構想：AIアプリ開発パッケージ

サブスクの「卒業後」に提供する独立した別サービス。

【対象】
コアが見えてきた人
　↓
【判断方法】
・まさしおさんからの判断
　（複数冊書いて一貫したテーマが出てきた等）
・本人からの申告
　（「自分のサービスを作りたい」という意思表示）
　↓
【提供内容（まさしおさんが担当）】
・LP制作
・メルマガ動線設計
・本・Udemyコース作成支援
・AIアプリ開発（DifyやClaude API活用）
・その他専門家との連携（今後構築）
　↓
【料金】
別途設計。サブスクとは独立した体系。

## 17. 実装優先順位

C案（著者プロファイル × 書籍プロファイル の二層構造）の導入に伴い、優先順位を以下のとおり再設定する。

### Phase 1：基盤の完成（最優先）

| 優先度 | 内容 | 規模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STEP0 のプロンプト改修（書籍主題抽出の禁止制約を追加） | 小（1時間） |
| 2 | STEP1〜2 の大幅再設計（書籍プロファイル草案・確定の生成、3軸検索、確定版を直接編集する単方向フロー） | 大（2〜3日） |
| 3 | STEP3〜9 への両プロファイル注入（YML 変数追加 + 自動転記 UI） | 中（1〜2日） |
| 3.5 | STEP3 廃止 + STEP4-10 を STEP3-9 に番号繰り上げ（重複排除・書籍プロファイル確定版を真の単一情報源化） | 中（1日） |

### Phase 2：循環ループの完成

| 優先度 | 内容 | 規模 |
| --- | --- | --- |
| 4 | STEP13（出版状況分析）の実装 + Keepa API 統合 | 大（2〜3日・Keepaセットアップ含む） |
| 5 | STEP14（次回作構想）の実装 | 中（1日） |

### Phase 3：販売準備系の追加（縮小）

| 優先度 | 内容 | 規模 |
| --- | --- | --- |
| 6 | STEP12（X投稿）の実装 | 中（1日・プレゼント情報はユーザー手動入力欄として実装） |

STEP10（A+コンテンツ）／STEP11（プレゼント企画） は計画から削除。
A+コンテンツは中途半端な切り出しになるため。
プレゼント企画はサブスク会員特典として運営者が手動で作成・配布する運用に変更。

### Phase 4：将来構想（MVP外）

| 優先度 | 内容 | 規模 |
| --- | --- | --- |
| 7 | シリーズ設計レイヤー（STEP-S1〜S3）の実装 | 大 |
| 8 | 月次トレンドレポートの運用設計 | 中 |
| 9 | 相互応援機能（メンバー本紹介投稿）の実装 | 中 |

### 合計工数イメージ

Phase 1：5〜7日

Phase 2：3〜4日

Phase 3：1日（STEP12 のみ）

Phase 4：必要に応じて

MVP（Phase 1〜3）合計：9〜12日規模のリファクタリング。

### 並行作業の可能性

Phase 1 の STEP3〜9 注入作業はPhase 2と並行可能（独立のYML改修）

Phase 3 は STEP12 単体なので独立して実施可能

Phase 4 はMVPローンチ後の改善対象

## 18. Claude Codeへの引き継ぎ事項

### 現状の技術スタック

ポータル：React（Vercel：ai-pub-producer-v2.vercel.app）

GitHubリポジトリ：https://github.com/mshioyama-dotcom/ai-pub-producer

AIワークフロー：Dify（cloud.dify.ai）

データ保存：ブラウザのローカルストレージ

Keepa API：Phase 2 で導入予定（サービス側でAPIキー保有）

### 実装の現状

STEP0（著者プロファイル）：実装済・本番デプロイ済

localStorage aipub:author_profile に保存

api/dify.js 経由でDifyワークフローを呼び出し

Vercel環境変数 DIFY_API_KEY_STEP00_A 設定済

パターンB（agent型）は廃止（2026-05・運用しないため削除）

STEP1〜9：C案（二層プロファイル）で実装済（2026-05改修：STEP3 廃止 + 番号繰り上げ完了）

STEP12〜14：未実装（STEP10/STEP11 は計画から削除）

### 進行中の作業：C案 Phase 1（2日プラン）

C案 ＝ 著者プロファイル × 書籍プロファイル の二層構造（セクション7・10・11参照）。

Phase 1（最優先・2日で完了させる）：

STEP0 プロンプトに「書籍主題抽出の禁止」制約を追加

STEP1〜2 の大幅再設計

STEP3〜9 への両プロファイル注入（旧STEP3〜10 を STEP3〜9 に番号繰り上げ済）

### Phase 1着手時の指示文（次セッション用）

AI出版プロデューサーのC案改修 Phase 1 を進めます。
設計書セクション 7・10・11・17 を読んで現状を把握してください。

まず実装優先順位 1番から着手：
1. STEP0 のDify YMLプロンプトに「書籍主題抽出の禁止」制約を追加
   （セクション10「Difyプロンプト改修ポイント」の通り）

その後、優先順位 2 → 3 と順に進めてください。
2日で Phase 1 完了を目指します。

### 実装上の注意点

コード変数名：author_profile（著者プロファイル）と work_profile（書籍プロファイル）を使う

UI文言：ユーザに見える表記は「著者プロファイル」「書籍プロファイル」で統一

STEP8（本文作成）：past_writing_data 欄はUIから非表示（著者プロファイルの「文体・フレーズ」で代替）

STEP2 出力：JSON構造化はせず、人が読めるマークダウン構造化テキストで出力。フロント側はマークダウン見出しで構造抽出する

STEP2 修正提案差分UI：Phase 1ではプレーンテキスト表示で省略（Phase 2でハイライト・反映ボタン化）

やり直しの軽め編集UI：Phase 1では実装しない（重め=LLM再生成のみ）

STEP3+ ロック機構：Phase 1では警告ダイアログのみ（厳密なロックはPhase 2）

Keepa：Phase 1では不要（Phase 2のSTEP14実装時に統合）

### Phase 2以降の作業

STEP13（出版状況分析）+ Keepa API 統合

STEP14（次回作構想 → STEP0/STEP1接続 / 著者プロファイル更新案）

STEP12（X投稿・プレゼント情報はユーザー手動入力欄）

旧計画にあった STEP10（A+コンテンツ）/ STEP11（プレゼント企画）は計画から削除。
プレゼント特典は機能化せず、サブスク会員特典として運営者が手動で作成・配布する運用とする
（詳細は本書末尾の「プレゼント特典の運用方針」セクション参照）。

詳細はセクション17を参照。

## 19. プレゼント特典の運用方針

### 方針

プレゼント特典は **機能としてツールに組み込まず、サブスクサービス

「Life Book Navigator」の会員特典として、運営者（著者本人）が手動で

作成・配布する運用** とする。

### 理由

販促効果の最大化：プレゼントが豪華であるほど本の販促力が高まる。

AI生成のテンプレ的なプレゼントより、運営者が選別・制作した「届けたいもの」

の方が読者体験が深く、結果として本が売れやすくなる。

サブスクの差別化要素：プレゼントを「サブスク会員特典」として位置付ける

ことで、Life Book Navigator の契約価値を高められる。本書の読者を

サブスク誘導する明確な動機付けにもなる。

A+コンテンツとセットで判断：A+コンテンツも当初Phase 3で計画していたが、

画像はCanvaで別途・テキストだけ自動生成という中途半端な切り出しになるため

計画から削除。販促周辺の機能は「サービス側の手仕事」として位置付ける。

### ツール側で対応する箇所

STEP9（Amazon説明文）：従来どおりサブスク誘導は控えめに1段落のみ（既存設計のまま）

STEP12（X投稿）：プレゼント情報をユーザーが手動入力する欄を設ける。

入力があれば告知投稿（予告・配布・締切3本）を生成、空欄なら通常投稿のみ。

プレゼントの企画・制作・配布はツール外で運営者が実施する。

### 影響を受けない既存設計

リードマグネット書としての本書の位置付け（STEP1 動機セクションでの判定ロジック）は維持。

「本書は導線役の本である」という設計判断は引き続き有効。本書がサブスクへの誘導路として

機能するという全体構造は変わらない。

STEP1〜9 のプロンプト・出力フォーマットは変更不要。